| Nom de la tâche | Description de la tâche | Ressources envisagées (humaine, matérielle, logicielle) | Livrable(s) envisagé(s) Préciser le type | Doit être réalisé avant (nom de la ou des taches | Doit être réalisé après (nom de la ou des taches) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ecriture du cahier des charges | Le cahier des charges (CDC) est un document qui doit être respecté lors de la réalisation d'un projet. Il contient les spécifications du projet | -Un membre de l’équipe (Le chef de projet) | Cahier des charges (pdf) |  |  |
| Installation du CMS | Installation du CMS WordPress | -Deux membres de l’équipe (développeurs) -CMS Wordpress |  | Ecriture cahier des charges | Installation et paramétrage des plug-ins |
| Installation et paramétrage des plug-ins | Cette phase consiste à mettre en place les plug-ins qui serviront à mettre en place les fonctionnalités du projet | -Deux membres de l’équipe (développeurs) |  | Installation du CMS | Création du menu principal du site |
| Création du menu principal du site | Mettre en place le menu principal du site qui permet d’accéder aux différentes fonctionnalités du site | -Un membre de l’équipe (Développeur) |  | Installation et paramétrage des plug-ins | Mise en place des principales fonctionnalités du site web |
| Mise en place des principales fonctionnalités du site web | Création de la page de connexion, Création de la boutique en ligne, Mise en place du module de recherche, création de la page de contact | Deux membres de l’équipe (Développeur) |  | Création du menu principal du site | Test et intégration des fonctionnalités |
| Test et intégration des fonctionnalités | L'objectif de la phase de test est de détecter les erreurs éventuelles. L'intégration quant à elle consiste à réunir au sein d'un même système d'information, des parties développées de façon séparées | Deux membres de l’équipe (Développeur) | Site internet | Mise en place des principales fonctionnalités du site web | Formation des utilisateurs |
| Formation des utilisateurs | Consiste à montrer aux utilisateurs comment utiliser les différentes fonctionnalités du site web | -Trois membres de l’équipe (Un chargé de la documentation, Deux chargées de communication) -Présentation power point -Vidéos illustratives | -Documents de formation (pdf) -Vidéo (mp4) | Test et intégration des fonctionnalités |  |