| Nom de la tâche | Description de la tâche | Ressources envisagées (humaine, matérielle, logicielle) | Livrable(s) envisagé(s) Préciser le type | Doit être réalisé avant (nom de la ou des taches | Doit être réalisé après (nom de la ou des taches) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ecriture du cahier des charges | Le cahier des charges (CDC) est un document qui doit être respecté lors de la réalisation d'un projet. Il contient les spécifications du projet | -Un membre de l’équipe (Le chef de projet) | -Cahier des charges (PDF) | - | - |
| Choix de l’hébergeur et réservation du nom de domaine | Choisir un hébergeur en tenant compte des contraintes techniques, mais aussi réserver le nom de domaine. | Un membre de l’équipe (Développeur) | - | Ecriture du cahier des charges | Installation du CMS |
| Recherche du contenu | Recherche des images et textes qui meubleront le site | Un membre de l’équipe (Chargé de la documentation) | -Contenu sous forme d’image et de texte | Ecriture du cahier des charges | Mise en place de la fonction de Recherche des restaurants et bars |
| Installation du CMS | Installation du CMS WordPress | -Deux membres de l’équipe (développeurs) -CMS WordPress | - | Ecriture cahier des charges | Installation et paramétrage des plug-in |
| Installation et paramétrage des plug-ins | Cette phase consiste à mettre en place les plug-ins qui serviront à mettre en place les fonctionnalités du projet | -Deux membres de l’équipe (développeurs) | - | Installation du CMS | Création du menu principal du site |
| Création du menu principal du site | Mettre en place le menu principal du site qui permet d’accéder aux différentes fonctionnalités du site | -Un membre de l’équipe (Développeur) | - | Installation et paramétrage des plug-ins | Mise en place de la gestion utilisateurs |
| Mise en place de la gestion utilisateurs | Mise en place des types d’utilisateurs ainsi que de leurs droits | Deux membres de l’équipe (Développeur) | - | Création du menu principal du site | Test des fonctionnalités |
| Mise en place des fonctionnalités pour poster des commentaires | Permet aux utilisateurs de poster des commentaires | Deux membres de l’équipe (Développeur) | - | Création du menu principal du site | Test des fonctionnalités |
| Mise en place de la fonction de Recherche des restaurants et bars | Permet de rechercher les restaurants par catégories | Deux membres de l’équipe (Développeur) | - | Création du menu principal du site | Test des fonctionnalités |
| Mise en place de la fonction de Recherche par mot(s) clé(s) | Permet à l’utilisateur de rechercher par des mots clés | Deux membres de l’équipe (Développeur)- |  | Création du menu principal du site | Test des fonctionnalités |
| Mise en place de la fonction du Formulaire de contact | Permet à l’utilisateur de contacter l’admin | Deux membres de l’équipe (Développeur) | - | Création du menu principal du site | Test des fonctionnalités |
| Test des fonctionnalités | L'objectif de la phase de test est de détecter les erreurs éventuelles. | Deux membres de l’équipe (Développeur) | Site internet | Mise en place des principales fonctionnalités du site web | Formation des développeurs |
| Intégration des fonctionnalités | L'intégration quant à elle consiste à réunir au sein d'un même système d'information, des parties développées de façon séparées. |  | - | Test des fonctionnalités | Mise en ligne et hébergement |
| Mise en ligne et hébergement | Mettre le site web sur l’hébergeur | Un membre de l’équipe (Développeur) | - | Intégration des fonctionnalités | Formation des développeurs |
| Formation des développeurs | Consiste à montrer aux développeurs comment paramétrer les différentes fonctionnalités du site web | -Trois membres de l’équipe (Un chargé de la documentation, Deux chargées de communication) -Présentation power point -Vidéos illustratives | -Documents de formation (PDF) -Vidéo (mp4) | Test et intégration des fonctionnalités | - |