PV DE RÉUNION
Date : 02/06/2020
Lieu : CHUIR 

Ordre du jour : Réunion d’avancement projet SICAF 

Etaient présents: 

CHUIR : 

· Mme Mouna Rhoulam
· M. Derraz Abdelouhab 
· Mme Lamiaa Garroussi 

Maroc Décisionnel:
· Mme Nadia Amar
· M. Kamal Amar
· Mme Rahlouni Maroua

Points Version 1 : 
	N°
	Problème 
	Date 
	Commentaires
	consultant
	Date  de planification

	1
	Génération des bons de réceptions grisés c’est-à-dire le sous menu de bon de réception est grisé)
	02-juin
	Génération des bons de commande avec statut confirmé doit être systématique+ COMMANDES ANTERIEURES DOIVENT ETRE CONFIRMEES
	Ihab
	04/06/2020

	2
	Import des biens physiques (toujours nécessité d'intervention de Kamal)
	02-juin
	Kamal doit préparer un tutoriel et le communiquer à INAYAT)
	Kamal
	

	3
	Problème de saisie de l'offre financière du fournisseur (problème récurrent de Inayat)
	02-juin
	Gestion échantillon et AMM à traiter séparément-fait à tester par Kamal
	Kamal
	

	4
	Nécessité de saisir l'Etablissement par défaut à chaque fois dans l’expression de besoin 
	02-juin
	Pour certains utilisateurs, l'établissement doit être saisi alors qu'en principe il s'affiche par défaut selon l'utilisateur
	Ihab
	

	5
	 Problème de génération de l'engagement des CAC, exemple DEP  061/2018, le poste budgétaire doit être renseigné 
	02-juin
	 
	Nadia / Deraaz
	

	6
	Problème de compte de Imane DEM (détail mail envoyé à Ihab ) + Hachimi CCTD + Fatima HE
	02-juin
	 
	Ihab
	

	7
	Montant BC différent du montant  de l'engagement (ticket à créer)
	02-juin
	 
	 
	

	8
	Impossible de supprimer, visualiser un  marché créer au niveau des formations 
	02-juin
	Communiquer les personnes autorisées à supprimer 
	CHUIR
	

	9
	Problème d'affichage  du bon de commande au niveau des formations (sous-ordonnateur) ticket créé 
	02-juin
	Ajouter choix ordonnateur ou sous ordonnateur pour signataire
	Abdessamad
	02/06/2020

	10
	Problème  des  tirets ( -1 , -2 , -3 ,,,,,) dans le marché  en cas de plusieurs fournisseurs 
	02-juin
	Un seul  marché  pour un A/O pas de tiret 1
	Ihab
	

	11
	Edition PV de conformité 
	02-juin
	Modèle à communiquer par le CHUIR (Derraz) 
	Abdessamad/ Derraz
	



Points  Version 2 : 
	N°
	Problème 
	Date 
	Statut 
	Commentaires
	consultant
	Date 

	13
	Problème édition des marchés (s'affichent avec MIN MAX)
	02-juin
	 
	 
	Nadia
	 

	14
	Voir avec Mme Rhoulam la liquidation des décomptes 
	 
	 
	 
	CHUIR / Deraaz
	 



Points d’ordre général: 
· [bookmark: _GoBack]Les points qui remontent vont être centralisés chez Lamiaa  et répertoriés également chez Mme Nadia afin de savoir la nature des problèmes ; 
· Nous communiquer la mise jour de la situation de la clôture du projet SICAF par le CHUIR ; 
· Prévoir une séance de travail module AO entre Ihab  et CHUIR (nous communiquer les exemples à traiter et la date à fixer) 
