PV de Réunion

Date : 02/06/2020

Lieu : CHUIR

Ordre du jour : Réunion d’avancement projet SICAF

Etaient présents:

CHUIR :

- Mme Mouna Rhoulam

- M. Derraz Abdelouhab

- Mme Lamiaa Garroussi

Maroc Décisionnel:

- Mme Nadia Amar

- M. Kamal Amar

- Mme Rahlouni Maroua

Points Version 1 :

| N° | Problème | Date | Commentaires | consultant | Date de planification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Génération des bons de réceptions grisés c’est-à-dire le sous menu de bon de réception est grisé) | 02-juin | Génération des bons de commande avec statut confirmé doit être systématique+ COMMANDES ANTERIEURES DOIVENT ETRE CONFIRMEES | Ihab | 04/06/2020 |
| 2 | Import des biens physiques (toujours nécessité d'intervention de Kamal) | 02-juin | Kamal doit préparer un tutoriel et le communiquer à INAYAT) | Kamal |  |
| 3 | Problème de saisie de l'offre financière du fournisseur (problème récurrent de Inayat) | 02-juin | Gestion échantillon et AMM à traiter séparément-fait à tester par Kamal | Kamal |  |
| 4 | Nécessité de saisir l'Etablissement par défaut à chaque fois dans l’expression de besoin | 02-juin | Pour certains utilisateurs, l'établissement doit être saisi alors qu'en principe il s'affiche par défaut selon l'utilisateur | Ihab |  |
| 5 | Problème de génération de l'engagement des CAC, exemple DEP 061/2018, le poste budgétaire doit être renseigné | 02-juin |  | Nadia / Deraaz |  |
| 6 | Problème de compte de Imane DEM (détail mail envoyé à Ihab ) + Hachimi CCTD + Fatima HE | 02-juin |  | Ihab |  |
| 7 | Montant BC différent du montant de l'engagement (ticket à créer) | 02-juin |  |  |  |
| 8 | Impossible de supprimer, visualiser un marché créer au niveau des formations | 02-juin | Communiquer les personnes autorisées à supprimer | CHUIR |  |
| 9 | Problème d'affichage du bon de commande au niveau des formations (sous-ordonnateur) ticket créé | 02-juin | Ajouter choix ordonnateur ou sous ordonnateur pour signataire | Abdessamad | 02/06/2020 |
| 10 | Problème des tirets ( -1 , -2 , -3 ,,,,,) dans le marché en cas de plusieurs fournisseurs | 02-juin | Un seul marché pour un A/O pas de tiret 1 | Ihab |  |
| 11 | Edition PV de conformité | 02-juin | Modèle à communiquer par le CHUIR (Derraz) | Abdessamad/ Derraz |  |

Points  Version 2 :

| N° | Problème | Date | Statut | Commentaires | consultant | Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Problème édition des marchés (s'affichent avec MIN MAX) | 02-juin |  |  | Nadia |  |
| 14 | Voir avec Mme Rhoulam la liquidation des décomptes |  |  |  | CHUIR / Deraaz |  |

Points d’ordre général:

- Les points qui remontent vont être centralisés chez Lamiaa  et répertoriés également chez Mme Nadia afin de savoir la nature des problèmes ;

- Nous communiquer la mise jour de la situation de la clôture du projet SICAF par le CHUIR ;

- Prévoir une séance de travail module AO entre Ihab  et CHUIR (nous communiquer les exemples à traiter et la date à fixer)