PV de reunion

Date : 05/06/2020

Lieu : Réunion à distance

Ordre du jour : Réunion de préparation à l'inventaire comptable des immobilisations sur

les sites TANGER-TETOUANE-AL HOCEIMA-Séance 2

Étaient présents:

CRI TTA :

- Mr Adil ALLACH

- Mme Bouchra YASSINE

- Mr Karim ZAGAGHI

Maroc Décisionnel :

- Mr Hassan DARBANE

- Mr Adil EL HASSANI

Les points discutés lors de cette réunion sont les suivants:

A- Procédures sur les terrains domaniaux:

- Le terrain du CRI TANGER est revenu à une propriété privé ,la procédure n'a pas été lancée car cette affaire est en litige.

- Pour le terrain du CRI AL HOCEIMA ,la procédures a été lancé auparavant ,mais il a été suspendu sans que les motifs sont communiqués.

- Pour le terrain de TETOUAN ,aucune information n'a été communiqué .

Ainsi, pour accélérer cette procédure , monsieur DARBANE confie cette mission à Mme Bouchra YASSINE afin de revoir le directeur du CRI pour entamer cette procédure dans les brefs délais.

B- Avancement de l'inventaire comptable :

Mme Bouchra YASSINE expose son état d'avancement sur le site de TNAGER  et le site de TETOUAN ,sur lequel on  constate les remarques suivantes:

- Les matériels de transports et les agencements de constructions n'ont pas été inventoriés.

- Le fournisseur n'a pas été identifié pour les immobilisations acquises depuis 2002 à 2010, dans ce cadre Mme Bouchra YASSINE justifie que les pièces justificatives ne sont pas archivées pour cette période.

Pour le site AL HOCEIMA ,on constate les remarques suivantes :

- L'inventaire comptable a été établi et rapproché avec les immobilisations dont il dispose ce site à ce jour.

- La valeur d'acquisition et le fournisseur n'ont pas été remplis conformément au canevas d'inventaire préalablement communiqué.

C- Plan du lancement de l'inventaire physique :

- Le complément d'inventaire comptable du site TNAGER et TETOUAN sera envoyé au cabinet MAROC DECISIONNEL plus tard le mardi 09/06/2020 .

- L'adaptation de l'inventaire comptable au canevas préétabli du site AL HOCEIMA sera achevée au plus tard le mercredi 10/06/2020, ainsi afin de boucler ce travail  Mme Bouchra YASSINE va aider le responsable d'inventaire de ce site.

- Le fichier de l'inventaire comptable sera communiqué au CRI  par le cabinet MAROC DECISIONNEL afin de lancer l'inventaire physique.

- Une réunion est planifiée pour le mercredi  10/06/2020 à 14h30 pour lancer l'inventaire physique des différents sites du CRI TANGER-TETOUAN-AL HOCEIMA.